ROADMAP STRATÉGIQUE

Maison Mirage

Plan d’action 360° — Du Quick Win à la transformation

Mars 2026 — Document de travail interne

Ce document détaille les spécifications techniques, les maquettes fonctionnelles et la timeline d’exécution pour chaque recommandation de l’audit 360°. Il est destiné au développeur front-end et au responsable marketing.

0. Quick Wins déployés (implémentés)

Les 5 modifications suivantes ont été appliquées directement au code source du site :

— QW1 — Vidéo hero above-the-fold

L’image statique hero-flatlay.webp a été remplacée par la vidéo peche-decoupe.mp4 en autoplay muted loop. Le poster de la vidéo utilise le flatlay comme fallback pour les navigateurs qui ne supportent pas la lecture automatique.

- Fichier modifié : index.html (section hero-right, ligne 166-169)

- Impact attendu : +20-35% de temps passé sur la page, compréhension immédiate du concept trompe-l’œil

- Note : prévoir un asset vidéo optimisé (<2MB) montrant la découpe d’un fruit. L’idéal serait un contenu filmé spécifiquement pour le hero (format paysage, 16:9)

— QW2 — Sticky CTA bar post-scroll

Un bandeau fixe apparaît en haut de page dès que l’utilisateur scrolle au-delà du hero. Il contient 3 éléments de réassurance et un CTA doré «Demander un devis».

- Fichiers modifiés : index.html (après </header>), styles.css (.sticky-cta-bar)

- Trigger : GSAP ScrollTrigger déclenche .visible quand le hero sort du viewport

- Mobile : les réassurances sont masquées, seul le CTA reste visible et centré

— QW3 — Navigation desktop sur les pages produit

Le composant nav-desktop-links (Catalogue, L’Atelier, Événements) a été ajouté aux 9 pages produit qui n’en disposaient pas.

- Fichiers modifiés : produit-fraise.html, produit-mangue.html, produit-framboise.html, produit-peche.html, produit-citron.html, produit-passion.html, produit-cacao.html, produit-arachide.html, produit-vanille.html

— QW4 — Retrait des faux compteurs Reels

Les métriques fictives (4.8k likes, 312 commentaires) ont été retirées de l’overlay vidéo. Le username a été changé de «julie.mrsl» à «@maisonmirage» et la caption remplacée par un message de marque authentique.

- Les icônes (cœur, commentaire, partage) sont conservées pour l’esthétique Reels

- Impact : élimination du risque de perte de crédibilité

— QW5 — Section portrait fondateur

Nouvelle section «7a. Fondateur» ajoutée entre l’atelier-teaser et les garanties. Contient un placeholder image, le nom Hamza Hamdi, son titre, une bio et un CTA vers l’atelier.

- Action requise : remplacer le SVG placeholder par la vraie photo de Hamza (format portrait 3:4, min 600x800px)

- Impact : +confiance, connexion émotionnelle, autorité (principe de Cialdini)

1. Phase Court Terme (Semaines 1-4)

— 1.1 — Micro-configurateur de devis interactif

Objectif : Transformer le tunnel de conversion passif en expérience interactive.

Spécifications fonctionnelles :

- Bouton «Ajouter au devis» sur chaque carte produit (shop-card) et page produit

- Panier flottant (sidebar droite ou bottom sheet mobile) qui accumule les sélections avec quantités

- Calcul en temps réel : coût total, marge estimée («avec un prix de revente à 12€, votre marge serait de X€/mois»)

- Sélection de la fréquence de livraison (hebdomadaire, bi-hebdomadaire, mensuelle)

- CTA final «Envoyer mon devis personnalisé» qui pré-remplit le formulaire partenaires.html avec les sélections

Stack technique : JavaScript vanilla (cohérent avec le site existant), localStorage pour persistance inter-page, GSAP pour les animations du panier.

Effort estimé : 3-5 jours de développement front-end.

KPI : Taux de conversion formulaire (objectif : +40% vs formulaire générique actuel).

— 1.2 — Page «Notre Histoire»

Créer une page dédiée à l’histoire de Maison Mirage et de Hamza Hamdi :

- Parcours du fondateur, genèse du projet, vision

- Timeline visuelle de la marque (2023: R&D, 2024: lancement, 2025: 15+ partenaires)

- Photos d’atelier en coulisses (shooting dédié recommandé)

- Intégration d’une vidéo portrait du fondateur (30-60s)

Effort : 2 jours (design + intégration) + 1 journée shooting photo.

— 1.3 — Section «Ils parlent de nous» (Presse & Autorité)

Ajouter une section de mentions presse/média après les témoignages partenaires :

- Contacter 3-5 blogs food/lifestyle marseillais pour des articles (Marsactu, Made in Marseille, blogs food locaux)

- Solliciter des micro-influenceurs food TikTok/Instagram pour des reviews

- Afficher les logos médias + citations courtes dans une section dédiée

- Si pas encore de couverture média : envoyer un communiqué de presse avec kit média (photos haute résolution + dossier de presse)

— 1.4 — Collections éphémères & Rareté

Définir un calendrier de «drops» saisonniers pour créer de la rareté :

- Printemps 2026 : Collection «Jardin Éphémère» (3-4 pièces fruitées de saison)

- Été 2026 : Collection «Mirage Estival» (pièces glacées/sorbet)

- Chaque collection avec badge «Édition Limitée» + countdown timer sur les cards

- Teasing Instagram/TikTok 1 semaine avant le drop

2. Phase Moyen Terme (Mois 2-3)

— 2.1 — Stratégie de contenu & SEO

Créer un blog intégré au site avec 3 pilliers de contenu :

- Pilier 1 — Coulisses d’atelier : vidéos et articles sur le processus de fabrication (keyword: «pâtisserie trompe-l’œil artisanale»)

- Pilier 2 — Guides B2B : «Comment intégrer un dessert premium à votre carte», «5 raisons de proposer du trompe-l’œil en restaurant»

- Pilier 3 — Case studies partenaires : interviews détaillées avec métriques (avant/après ticket moyen, photos in-situ)

Fréquence : 2 articles/mois minimum. Chaque article est une porte d’entrée SEO et un outil de nurturing email.

Stack : Pages statiques HTML (cohérent avec le site) ou CMS headless léger (Decap CMS, Tina CMS) pour autonomie rédactionnelle.

— 2.2 — Optimisation technique (Performance & a11y)

Chantier d’optimisation technique pour les Core Web Vitals :

- Audit CSS avec PurgeCSS — éliminer le dead code des 88KB actuels

- Scinder styles.css en modules (nav.css, hero.css, shop.css, forms.css) — chargement conditionnel par page

- Externaliser le JS inline (~40KB) dans un main.js minifié + lazy-loading chatbot/modal

- Corriger les ratios de contraste WCAG AA : --ink-muted à #5A524D, micro-textes à 0.7rem minimum

- Ajouter :focus-visible custom, alt textes descriptifs sur tous les avatars

- Ajouter le breakpoint 1024px pour les grids tablette

Mesure : Lighthouse score > 90 sur les 4 métriques (Performance, Accessibility, Best Practices, SEO).

— 2.3 — Email nurturing & CRM

Exploiter le lead magnet existant (catalogue PDF) pour construire un funnel email :

- Séquence d’onboarding en 4 emails : J+0 catalogue, J+3 témoignage client, J+7 vidéo atelier, J+14 offre dégustation

- Newsletter mensuelle : nouvelles créations, coulisses, actus partenaires

- Segmentation B2B/événements pour des contenus ciblés

Stack : Brevo (ex-Sendinblue) — plan gratuit jusqu’à 300 emails/jour, suffisant pour démarrer. Intégration via Formspree webhook.

3. Phase Long Terme (Mois 3-6)

— 3.1 — Expansion B2C : Projet Klépierre

Le PDF d’implantation révèle un projet de kiosque en centre commercial (10-15m², vitrines type joaillerie). Le site devra servir deux audiences :

- Parcours B2B (actuel) : partenariats restauration, événements, devis volumes

- Parcours B2C (nouveau) : vente directe, click & collect, coffrets cadeaux, carte cadeau digitale

Architecture proposée :

- Homepage avec gateway : «Je suis professionnel» / «Je suis particulier» (détection automatique par cookie après 1er choix)

- Sous-domaine ou section dédiée pour le B2C (boutique.lamaisonmirage.com ou /boutique)

- Système de click & collect avec créneaux horaires

- Panier e-commerce classique avec paiement en ligne (Stripe)

Effort : 6-8 semaines de développement. Budget estimé : 5-8K€ si externalisé, ou ~3 semaines full-time si interne.

— 3.2 — Analytics & Experimentation

Mettre en place une culture data-driven :

- Google Analytics 4 : déjà installé (G-JCL4B8SJY0), configurer les conversions (formulaire soumis, email capturé, chat ouvert)

- Hotjar ou Microsoft Clarity : heatmaps et session recordings pour identifier les zones mortes

- A/B testing via Google Optimize ou VWO : tester les variations de hero (vidéo vs image), les CTA (couleur, wording), la position des témoignages

- Dashboard mensuel : taux de rebond, temps moyen, taux de conversion par source de trafic

— 3.3 — Stratégie sociale organique

Capitaliser sur la viralité naturelle du produit :

- Cadence TikTok : 3-4 vidéos/semaine (découpes satisfaisantes, making-of, reactions clients)

- Instagram Reels : reposts des contenus clients (UGC) avec tag @maisonmirage

- Programme ambassadeur : offrir des pièces aux food influenceurs locaux en échange de création de contenu

- Objectif : 10K followers Instagram en 6 mois (base pour de la preuve sociale vérifiable)

4. Roadmap consolidée

Vue d’ensemble de toutes les actions classées par priorité et timeline :

| Phase | Action | Owner | Timeline | KPI cible | Priorité |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S0 | Vidéo hero above-the-fold | Dev | FAIT | Temps sur page +25% | P0 |
| S0 | Sticky CTA bar | Dev | FAIT | Clic CTA +15% | P0 |
| S0 | Nav desktop pages produit | Dev | FAIT | Bounce rate -5% | P0 |
| S0 | Retrait faux compteurs | Dev | FAIT | Crédibilité | P0 |
| S0 | Section fondateur | Dev | FAIT | Confiance +10% | P0 |
| S1-2 | Photo fondateur (shooting) | Mktg | 1 sem | Section complète | P1 |
| S1-3 | Micro-configurateur devis | Dev | 3-5j | Conv. +40% | P1 |
| S2-3 | Page Notre Histoire | Dev+Mktg | 2j | Autorité | P1 |
| S2-4 | Section presse/média | Mktg | 2-4 sem | 3+ mentions | P1 |
| S3-4 | Collections éphémères | Mktg+Prod | Ongoing | Taux revisite +20% | P2 |
| M2 | Blog & SEO | Mktg | Ongoing | Trafic organique +30% | P2 |
| M2 | Optimisation technique | Dev | 1 sem | Lighthouse > 90 | P2 |
| M2-3 | Email nurturing (Brevo) | Mktg | 1 sem setup | Open rate > 35% | P2 |
| M3-6 | Expansion B2C (Klépierre) | All | 6-8 sem | CA B2C | P3 |
| M3+ | Analytics & A/B testing | Mktg+Dev | Setup 2j | Conv. globale +25% | P3 |
| M3+ | Stratégie TikTok/IG | Mktg | Ongoing | 10K followers/6 mois | P3 |

Prochaines étapes immédiates

- Remplacer le placeholder fondateur par une vraie photo de Hamza (priorité n°1)

- Tester le site mis à jour en staging et valider les 5 quick wins déployés

- Lancer le développement du micro-configurateur de devis (semaine prochaine)

- Planifier le shooting photo atelier + portrait fondateur

- Contacter 3 blogs food marseillais pour des articles de lancement

Ce plan est vivant. Chaque phase doit être validée par les KPIs avant de passer à la suivante.